BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH (KỲ 1 – NĂM 4)

# 1. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

- Kiểm thử toàn diện hệ thống (Testing & QA): thiết lập kịch bản E2E và xác thực quy chế tín chỉ; kiểm thử thâm nhập an toàn thông tin; kiểm thử chịu tải, áp lực và bão hòa tài nguyên.

- Nâng cấp bảo mật chuyên sâu (Hardening): chống brute-force; buộc đổi mật khẩu lần đầu; siết RBAC trên REST API; quản lý khóa ký JWT an toàn; siết whitelist CORS; bổ sung Bean Validation điểm số và kiểm tra sức chứa lớp.

- Tối ưu hiệu năng & xử lý lỗi: khắc phục N+1 query ở Dashboard; bổ sung phân trang danh sách lớp học phần; sửa lỗi NullPointerException khi tính bảng điểm tích lũy.

- Đóng gói & triển khai thử nghiệm: tối ưu Dockerfile và Docker Compose ba dịch vụ (MySQL 8.0, Spring Boot, React Nginx); tự động hóa demo trực tuyến qua GitHub Pages kết hợp Cloudflare Tunnel.

# 2. KẾT QUẢ CÔNG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC

## 2.1. Kiểm thử nghiệp vụ & an toàn hệ thống toàn diện

Đã xây dựng bộ kịch bản kiểm thử tự động toàn diện (comprehensive_system_test.js & system_e2e_test.js) bao quát 56 kịch bản thuộc 8 nhóm phân hệ lớn, đạt tỷ lệ 100% Pass (56/56):

| # | Nhóm hạng mục kiểm thử | Số ca | Đạt | Lỗi | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảo mật & tấn công xâm nhập (SQLi, XSS, JWT giả mạo) | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 2 | Phân quyền RBAC & chống leo thang quyền | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 3 | Ràng buộc toàn vẹn & giới hạn biên dữ liệu | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 4 | Quy chế vào sổ điểm & giảng viên | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 5 | Đăng ký học phần & thời khóa biểu (chống IDOR) | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 6 | Bảng điểm, tích lũy GPA/CPA tín chỉ | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 7 | Vòng đời quên & cấp lại mật khẩu | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 8 | Hiệu năng đồng thời & chuẩn kết nối API | 5 | 5 | 0 | 100% |
|  | TỔNG – 8 phân hệ nghiệp vụ cốt lõi | 56 | 56 | 0 | 100% |

Hình 1. Kết quả kiểm thử 56/56 kịch bản theo 8 nhóm nghiệp vụ (đạt 100%)

## 2.2. Kiểm thử áp lực & sức chịu đựng quá tải (Overload Benchmark)

Đã thực thi công cụ đo kiểm chịu tải tự động (overload_stress_test.js) với tổng cộng 1.479 request ở các cấp độ áp lực tăng dần:

Tải bậc thang (20 → 200 luồng đồng thời):

| Mức tải | Throughput | Độ trễ TB | Tỷ lệ thành công |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 luồng – 100 reqs | 131,9 req/s | 90 ms | 100% |
| 50 luồng – 250 reqs | 159,6 req/s | 106 ms | 100% |
| 200 luồng – 400 reqs | 95,7 req/s | — | 100% (400/400) |

- Bão hòa Connection Pool (HikariCP): 60 truy vấn nặng đồng thời vào pool 15 kết nối → 100% thành công, thông lượng 246,8 req/s, 0 truy vấn timeout.

- Tác động BCrypt (BCrypt Burst): 60 lượt đăng nhập đồng thời đạt 37,6 req/s, CPU an toàn, không tắc nghẽn các yêu cầu khác.

- Khả năng tự phục hồi (Resilience): sau cao tải, độ trễ trở về nền < 20 ms, JVM Heap được giải phóng sạch (GC hiệu quả), không rò rỉ bộ nhớ.

Hình 2. Thông lượng xử lý (req/s) qua các cấp độ tải — thành công 100%, 0 timeout

## 2.3. Nâng cấp bảo mật chuyên sâu (Security Hardening)

Trên nền tảng kết quả kiểm thử thâm nhập, tuần này đã bổ sung 7 lớp phòng thủ chuyên sâu vào backend Spring Boot:

- Chống dò mật khẩu (Brute-force): khóa tài khoản tạm thời sau nhiều lần đăng nhập sai liên tiếp, làm vô hiệu hóa tấn công dò mật khẩu tự động.

- Buộc đổi mật khẩu lần đầu (mustChangePassword): tài khoản dùng mật khẩu mặc định/tạm bắt buộc phải đổi trước khi truy cập các chức năng nghiệp vụ.

- Siết RBAC trên REST API: rà soát và khóa chặt phân quyền ba vai trò (Admin/Lecturer/Student) trên toàn bộ endpoint, chặn triệt để leo thang đặc quyền.

- Quản lý khóa ký JWT an toàn: chuyển secret key HMAC-SHA512 ra cấu hình ngoài, đủ độ dài an toàn, không hard-code trong mã nguồn.

- Siết whitelist CORS: chỉ cho phép các origin tin cậy (LAN, tunnel demo) thay vì mở toàn bộ, giảm bề mặt tấn công cross-origin.

- Bean Validation cho điểm số: bổ sung ràng buộc @Min/@Max [0.0–10.0] ngay tại tầng DTO GradeRequest, chặn dữ liệu điểm sai biên trước khi vào nghiệp vụ.

- Kiểm tra sức chứa lớp học phần: khi xếp lớp/đăng ký, hệ thống kiểm tra capacity, không cho vượt quá sĩ số tối đa của lớp học phần.

## 2.4. Tối ưu hiệu năng & xử lý lỗi

- Khắc phục truy vấn N+1 tại Dashboard: gộp truy vấn thống kê, giảm mạnh số lần round-trip tới CSDL, tăng tốc tải trang tổng quan.

- Bổ sung phân trang danh sách lớp học phần: endpoint course-sections trả về theo trang, tránh tải toàn bộ bản ghi gây nghẽn khi dữ liệu lớn.

- Sửa lỗi NullPointerException khi tính bảng điểm tích lũy: xử lý an toàn trường hợp sinh viên chưa có điểm/chưa có học phần trong TranscriptService.

## 2.5. Đóng gói & triển khai thử nghiệm (Deployment)

- Docker hóa ba dịch vụ: tối ưu Dockerfile (multi-stage build) và Docker Compose cho MySQL 8.0, Spring Boot backend và React build phục vụ qua Nginx Alpine, khởi chạy trọn gói bằng một lệnh docker compose up.

- Khởi chạy nhanh nội bộ: script start_dev.bat tự động bật đồng thời Database, Backend và Frontend cho môi trường phát triển trên Windows.

- Demo trực tuyến: frontend tĩnh phát hành qua GitHub Pages (dùng HashRouter + .nojekyll để chống lỗi 404 khi tải lại trang SPA), backend chia sẻ ra Internet qua Cloudflare Tunnel để chấm/thử từ xa.

## 2.6. Tài liệu nghiệp vụ & mô hình hóa UML

- Đặc tả nghiệp vụ (Business Analysis): hoàn thiện bộ tài liệu phân tích quy trình nghiệp vụ và đặc tả yêu cầu (BA_BUSINESS_PROCESS_SPECIFICATION), làm cơ sở đối chiếu chức năng đã cài đặt.

- Sơ đồ UML: chuẩn hóa và bổ sung đầy đủ các sơ đồ Use Case, Activity, Sequence và Class BCE (dựng trên Draw.io) mô tả toàn bộ luồng hệ thống.

# 3. TỰ ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

| # | Hạng mục công việc | Mức hoàn thành | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm thử nghiệp vụ & bảo mật toàn diện (56 ca) | 100% | Đạt yêu cầu |
| 2 | Kiểm thử áp lực, chịu tải & tự phục hồi | 100% | Đạt yêu cầu |
| 3 | Nâng cấp bảo mật chuyên sâu (7 lớp) | 100% | Đạt yêu cầu |
| 4 | Tối ưu hiệu năng & xử lý lỗi tồn đọng | 100% | Đạt yêu cầu |
| 5 | Đóng gói Docker & triển khai demo trực tuyến | 100% | Đạt yêu cầu |
| 6 | Tài liệu nghiệp vụ (BA) & mô hình hóa UML | 100% | Đạt yêu cầu |

# 4. KHÓ KHĂN GẶP PHẢI & GIẢI PHÁP ĐÃ ÁP DỤNG

- Bão hòa Connection Pool khi tải cao: thời điểm nhiều truy vấn nặng đồng thời, pool kết nối có nguy cơ cạn. Giải pháp: tinh chỉnh cấu hình HikariCP và tối ưu truy vấn (khử N+1) — kết quả đo cho thấy 60 truy vấn nặng đồng thời trên 15 kết nối vẫn đạt 100% thành công, 0 timeout.

- Lỗi CORS khi chia sẻ demo qua Internet: frontend GitHub Pages gọi backend qua Cloudflare Tunnel bị chặn cross-origin. Giải pháp: cấu hình whitelist CORS đúng origin của tunnel và bật allow-credentials phù hợp.

- Lỗi 404 khi tải lại trang trên GitHub Pages (SPA routing): hosting tĩnh không hiểu route phía client. Giải pháp: chuyển sang HashRouter và thêm file .nojekyll, khắc phục triệt để lỗi 404 khi refresh/deep-link.

# 5. KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC TUẦN TIẾP THEO (TUẦN 4: 26/09 – 03/10/2026)

- Chuẩn bị slide và nội dung thuyết trình bảo vệ đồ án.

- Thực hiện kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) trên bản demo trực tuyến.

- Hoàn thiện báo cáo đồ án tổng thể và gửi giảng viên hướng dẫn rà soát.